Projet Hangman

Plan développement et test

Objet du document	Plan de développement et test
Destinataires du document	D. Deveaux
Groupe	Jérôme CATRIC – Emmanuel MEHEUT
Version / date	V 1.0 – 10 /04/2007

Sommaire

# Ordre d'implémentation des classes
Nous avons choisis de commencer à implémenter tout d'abord les classes qui sont les moins dépendantes puis ensuite les classes qui le sont plus. Nous implémenterons d'abord pour chacune de ses classes les interfaces et les classes dont elle hérite.
L'ordre d'implémentation des classes sera le suivant :
1. IWordAlgo
2. ToStringAlgo
3. GuessCharAlgo
4. IsAllVisibleAlgo
5. AWordState
6. InvisibleState
7. VisibleState
8. IWordFactory
9. WordFactory
10. IWord
11. IEmptyWord
12. EmptyWord
13. INEWord
14. NEWord

# Identification des classes faisant l'objet d'un test unitaire
On effectuera aucun test sur les interfaces et sur les classes abstraites car elles ne sont pas instanciables. Nous avons choisis de ne pas effectuer de test sur la classe EmptyWord car elle est très simple.
Les classes sur lesquelles il est nécessaire d'effectuer des tests unitaires sont les suivantes :
1. ToStringAlgo
2. GuessCharAlgo
3. IsAllVisible
4. InvisibleState
5. VisibleState
6. WordFactory
7. NEWord
Cet ordre donner précédemment sera celui suivit pour instrumenter les classes tout simplement parce que les premières classes répertoriées seront utiles pour les suivantes. Il s'agit ici aussi d'une question de dépendance.
# Identification des principaux scénarios de test prévu
Liste des scénarios de tests unitaires prévus pour chacune des classes suivantes :

classe « ToStringAlgo »
Vérifier que la fonction E
1. classe « GuessCharAlgo »